| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政务服务和公共资源交易一体化平台项目及场地改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区政务服务和公共资源交易管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 于2019年底前完成场地改造项目施工及家具安装，支付项目资金约500万元。 |  |  |  |  |  | 2019年12月完成场地改造项目施工及家具安装，支付项目资金500万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造益民大厦3-6层部分区域 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 目标完成 |  |
|  |  |  | 造面积17743.79平方米 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 目标完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到合格标准 |  |  | 100% | 验收合格 | 10 |  | 10 |  | 目标完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成验收工作 |  |  | 100% | 验收完成 | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  |  |  | 投入使用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 年度支出预算控制 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  |  |  | 完成项目结算 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 公益项目 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全区一体化在线政务服务平台、自治区政务服务中心、公共资源交易中心有序运行的场地支撑 |  |  | 显著 | 较明显 | 10 |  | 10 |  | 目标完成 |  |
|  |  |  | 对自治区转变政府职能，优化政务服务，提高服务效率，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义 |  |  | 显著 | 较明显 | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不遗留建筑垃圾 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 场地作用发挥年限 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | 目标完成 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：推动企业和群众办事“一网、一门、一次”，提高服务群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 目标完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |