|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区互联网+政务服务平台项目建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区人民政府办公厅 | | | | | 实施单位 | | 自治区政务服务和公共资源交易管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3500 | 3500 | | 3500 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3500 | 3500 | | 3500 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为全区一体化在线政务服务平台、自治区政务服务和公共资源交易有序运行提供支撑保障。 | | | | | | 2019年12月完成平台和场地项目建设，支付项目资金3500万元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造益民大厦3-6层部分区域 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 目标完成 | |
| 软件系统数量 | | | 32 | 32 | 10 | | 10 | | 目标完成 | |
| 质量指标 | 场地达到合格标准 | | | 100% | 验收合格 | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 平台功能完备性 | | | 100% | 验收合格 | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 时效指标 | 完成验收工作 | | | 100% | 验收完成 | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 成本指标 | 年度支出预算控制 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 完成项目结算 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 目标完成 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 公益项目 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 目标完成 | |
| 社会效益  指标 | 全区一体化在线政务服务平台、自治区政务服务中心、公共资源交易中心有序运行的支撑 | | | 显著 | 较明显 | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 对自治区转变政府职能，优化政务服务，提高服务效率，建设人民满意的服务型政府具有重要的意义 | | | 显著 | 较明显 | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 生态效益  指标 | 不遗留建筑垃圾 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 可持续影响指标 | 平台作用发挥年限 | | | 10 | 10 | 5 | | 5 | | 目标完成 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 推动企业和群众办事“一网、一门、一次”，提高服务群众满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 0 | | 目标完成 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |